КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ОСИНОВОМЫССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

ОСИНОВОМЫССКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

22.12.2023                                    п. Осиновый Мыс                                  № 16/51

О внесении изменений в Решение

Осиновомысского сельского Совета

депутатов № 6/22 от 26.12.2022

«Об утверждении плана капитального ремонта

муниципального жилья Осиновомысского сельсовета

на 2023 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 7, 22, 32 Устава Осиновомысского сельсовета Богучанского района Красноярского края, Осиновомысский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Приложение к  Решению Осиновомысского сельского Совета депутатов № 6/22 от 26.12.2022 «Об утверждении плана капитального ремонта муниципального жилья Осиновомысского сельсовета на 2023 год» изложить в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Осиновомысского сельского Совета депутатов по бюджету.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в периодическом печатном издании «Осиновомысский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Осиновомысского сельсовета.

Председатель                                                      Глава Осиновомысского

Совета депутатов                                                сельсовета

_________А.Б.Икенов                                             _________Д.В.Кузнецов

Приложение к Решению

Осиновомысского сельского

Совета депутатов

от 22.12.2023 № 16/51

План капитального ремонта муниципального жилья

Осиновомысского сельсовета на 2023 год

| № п/п | Адрес | Ответственный исполнитель | Срок проведения ремонта | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | пер.Лесной д.1 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2 -3 кв. | Ремонт крыши |
| 12. | ул. Октябрьская, д.28 кв. 2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Ремонт крыши |
| 13. | ул. Октябрьская, д.37 кв. 1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Ремонт крыши |
| 4. | пер.Аптечный, д.4 кв.1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 1 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 5. | ул. Комарова, д.16 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 6. | ул.Нагорная, д.6 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 1 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 7. | ул.Нагорная, д.14 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 8. | ул.Октябрьская, д.20 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 9. | ул.Октябрьская, д.54 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 10. | ул.Советская, д.3 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 11. | ул.Чуноярская, д.36 кв. 2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 3-4 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 12. | ул. Комарова, д.27 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 1-2 кв. | Замена электропроводки |
| 13. | ул. Комарова, д.51 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 1-2 кв. | Замена электропроводки |
| 14. | ул.Новооктябрьская д.2,кв.1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 1-2 кв. | Замена электропроводки |
| 15. | ул. Нагорная, д.35 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 1-2 кв. | Замена электропроводки |
| 16. | ул. Советская, д.3 кв.1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 1-2 кв. | Замена электропроводки |
| 17. | ул. Советская, д.18 кв.4 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 1-2 кв. | Замена электропроводки |
| 18. | ул.Комарова, д.12 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Замена электропроводки |
| 19. | ул.Чуноярская, д.21 кв.3 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 3-4 кв. | Замена электропроводки |
| 20. | ул.Чуноярская, д. 21 кв.4 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 3-4 кв. | Замена электропроводки |
| 21. | ул. Советская, д.120 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Замена нижних венцов, ремонт фундамента. |
| 22. | ул. Новооктябрьская д.3 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Замена элементов электропроводки |
| 23. | ул.Нагорная, д.14 кв.1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 24. | ул.Октябрьская, д.54 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Замена нижних венцов |
| 25. | ул.Нагорная, д.15 кв.1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Замена нижних венцов |
| 26. | ул.Береговая, д.97 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Замена нижних венцов, ремонт фундамента |
| 27. | ул.Советская,д.67 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Замена нижних венцов, ремонт фундамента |
| 28. | ул.Новооктябрьская, д.2 кв.1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 3-4 кв. | Ремонт печи |
| 329. | ул.Комарова, д.22а кв.1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 3-4 кв. | Ремонт крыши |
| 30. | ул.Октябрьская д.29 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 4 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |