КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ОСИНОВОМЫССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

ОСИНОВОМЫССКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

17.04.2023                                п. Осиновый Мыс                                     №8/28

О внесении изменений в Решение

Осиновомысского сельского Совета

депутатов № 66/239 от 31.05.2022

«Об утверждении плана капитального ремонта

муниципального жилья Осиновомысского сельсовета

на 2023 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 7, 22, 32 Устава Осиновомысского сельсовета Богучанского района Красноярского края, Осиновомысский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Приложение к  Решению Осиновомысского сельского Совета депутатов № 6/22 от 26.12.2022 «Об утверждении плана капитального ремонта муниципального жилья Осиновомысского сельсовета на 2023 год» изложить в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Осиновомысского сельского Совета депутатов по бюджету.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в периодическом печатном издании «Осиновомысский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Осиновомысского сельсовета.

Председатель                                                         Глава

Совета депутатов                                                   сельсовета

_________А.Б.Икенов                                                ___________ Д.В. Кузнецов

Приложение к Решению

Осиновомысского сельского

Совета депутатов

от 17.04.2023 № 8/28

План капитального ремонта муниципального жилья

Осиновомысского сельсовета на 2023 год

| № п/п | Адрес | Ответственный исполнитель | Срок проведения ремонта | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | пер.Лесной д.1 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2 -3 кв. | Ремонт крыши |
| 12. | ул. Октябрьская, д.28 кв. 2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Ремонт крыши |
| 13. | ул. Октябрьская, д.37 кв. 1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Ремонт крыши |
| 4. | пер.Аптечный, д.4 кв.1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 1 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 5. | ул. Комарова, д.16 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 6. | ул.Нагорная, д.6 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 1 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 7. | ул.Нагорная, д.14 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 8. | ул.Октябрьская, д.7 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 4 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 9. | ул.Октябрьская, д.20 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 10. | ул.Октябрьская, д.54 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 11. | ул.Советская, д.3 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 12. | ул.Чуноярская, д.36 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 3 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 13. | ул. Комарова, д.27 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 1-2 кв. | Замена электропроводки |
| 14. | ул. Комарова, д.51 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 1-2 кв. | Замена электропроводки |
| 15. | ул.Новооктябрьская д.2,кв.1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 1-2 кв. | Замена электропроводки |
| 16. | ул. Нагорная, д.35 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 1-2 кв. | Замена электропроводки |
| 17. | ул. Советская, д.3 кв.1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 1-2 кв. | Замена электропроводки |
| 18. | ул. Советская, д.18 кв.4 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 1-2 кв. | Замена электропроводки |