КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ОСИНОВОМЫССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

ОСИНОВОМЫССКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

25.11.2022                     п. Осиновый Мыс                                     № 4/17

О внесении изменений в Решение

Осиновомысского сельского Совета

депутатов № 66/239 от 31.05.2022

«Об утверждении плана капитального ремонта

муниципального жилья Осиновомысского сельсовета

на 2022 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 7, 22, 32 Устава Осиновомысского сельсовета Богучанского района Красноярского края, Осиновомысский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Приложение к  Решению Осиновомысского сельского Совета депутатов №  66/239 от 31.05.2022 «Об утверждении плана капитального ремонта муниципального жилья Осиновомысского сельсовета на 2022 год» изложить в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Осиновомысского сельского Совета депутатов по бюджету.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в периодическом печатном издании «Осиновомысский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Осиновомысского сельсовета.

Председатель                                                        Глава

Совета депутатов                                                  сельсовета

_________А.Б.Икенов                                          ___________ Д.В. Кузнецов

Приложение к Решению

Осиновомысского сельского

Совета депутатов

от 25.11.2022  № 4/17

План капитального ремонта муниципального жилья

Осиновомысского сельсовета на 2022 год

| № п/п | Адрес | Ответственный исполнитель | Срок проведения ремонта | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61. | ул.Чуноярская д.36 кв.2,кв.3 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Ремонт крыши |
| 22. | Ул. Береговая д. 15 кв. 1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Ремонт крыши |
| 3. | ул.Советская, д.24 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Замена электропроводки |
| 14. | ул. Советская, д.75 кв. 1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Замена электропроводки |
| 15. | ул. Октябрьская, д.44 кв. 1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Замена электропроводки |
| 66. | ул.Чуноярская д.36 кв. 3 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Замена электропроводки |
| 17. | ул.Советская, д.3 кв. 1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 88. | ул.Чуноярская д.12 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 29. | ул.Чуноярская д.8 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 210. | ул. Чуноярская д.20 кв.1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 211. | ул. Чуноярская д.40 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 912. | ул. Чуноярская д.6 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 213. | ул. Октябрьская д.17 кв.1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Замена нижних венцов |
| 114. | ул. Чуноярская д.6 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 3-4 кв. | Ремонт фундамента |
| 115. | ул. Чуноярская д.18 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 1-4 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 116. | ул. Нагорная д.14 кв.1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 1-4 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 117. | ул. Комарова д.12 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 1-4 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 118. | ул. Чуноярская д.11 кв.3 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 3-4 кв. | Замена электропроводки |
| 119. | ул. Чуноярская д.36 кв.1,2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 3-4 кв. | Замена электропроводки |
| 120. | ул. Нагорная д.15 кв.1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 3-4 кв. | Замена электропроводки |
| 121. | ул. Чуноярская д.31 кв.1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 3-4 кв. | Замена электропроводки |
| 122. | ул. Советская д.3 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 3-4 кв. | Замена электропроводки |
| 223. | ул. Чуноярская д.17 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 3-4 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 224. | ул. Советская д.67 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 3-4 кв. | Замена электропроводки |
| 225. | ул. Чуноярская д.29 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 3-4 кв. | Замена Электропроводки |

Замена электропроводки Приобретение цемента, кирпича, бруса по заявлениям граждан.