КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ОСИНОВОМЫССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

ОСИНОВОМЫССКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

26.12.2022                          п. Осиновый Мыс                                 № 6/21

О внесении изменений в Решение

Осиновомысского сельского Совета

депутатов от 31.05.2022 № 66/239

«Об утверждении плана капитального ремонта

муниципального жилья Осиновомысского сельсовета

на 2022 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 7, 22, 32 Устава Осиновомысского сельсовета Богучанского района Красноярского края, Осиновомысский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Приложение к  Решению Осиновомысского сельского Совета депутатов № 66/239 от 31.05.2022 «Об утверждении плана капитального ремонта муниципального жилья Осиновомысского сельсовета на 2022 год» изложить в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Осиновомысского сельского Совета депутатов по бюджету.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в периодическом печатном издании «Осиновомысский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Осиновомысского сельсовета.

Председатель                                                        Глава

Совета депутатов                                                  сельсовета

_________А.Б. Икенов                                          ___________ Д.В. Кузнецов

Приложение к Решению

Осиновомысского сельского

Совета депутатов

от 26.12.2022 № 6/21

План капитального ремонта муниципального жилья

Осиновомысского сельсовета на 2022 год

| № п/п | Адрес | Ответственный исполнитель | Срок проведения ремонта | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61. | ул.Чуноярская д.36 кв.3 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Ремонт крыши |
| 22. | ул. Береговая д. 15 кв. 1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Ремонт крыши |
| 33. | ул.Чуноярская д.36 кв. 2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Ремонт крыши |
| 4. | ул.Советская, д.24 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Замена электропроводки |
| 15. | ул. Советская, д.75 кв. 1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Замена электропроводки |
| 16. | ул. Октябрьская, д.44 кв. 1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Замена электропроводки |
| 67. | ул.Чуноярская д.36 кв. 3 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Замена электропроводки |
| 28. | ул. Советская д.67 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 3-4 кв. | Замена электропроводки |
| 19. | ул. Советская д.3 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 3-4 кв. | Замена электропроводки |
| 210. | ул. Чуноярская д.29 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 3-4 кв. | Замена электропроводки |
| 11. | ул. Нагорная д. 35 кв.1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 4 кв. | Замена электропроводки |
| 112. | ул. Чуноярская д.31 кв.1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 3-4 кв. | Замена электропроводки |
| 113. | ул. Нагорная д.15 кв.1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 3-4 кв. | Замена электропроводки |
| 114. | ул. Чуноярская д.36 кв.1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 3-4 кв. | Замена электропроводки |
| 115. | ул. Чуноярская д.11 кв.3 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 3-4 кв. | Замена электропроводки |
| 116. | ул. Чуноярская д.36 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 3-4 кв. | Замена электропроводки |
| 217. | ул. Октябрьская д.17 кв.1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Замена нижних венцов |
| 218. | ул. Чуноярская д.35 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Замена нижних венцов |
| 219. | ул. Комарова д.41 кв.1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 2-3 кв. | Замена нижних венцов |
| 120. | ул. Чуноярская д.35 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 3-4 кв. | Ремонт фундамента |
| 221. | ул. Октябрьская д.17 кв.1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 3-4 кв. | Ремонт фундамента |
| 122. | ул.Советская, д.3 кв. 1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 1 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 823. | ул.Чуноярская д.12 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 1 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 224. | ул.Чуноярская д.8 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 1 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 225. | ул. Чуноярская д.20 кв.1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 1 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 226. | ул. Чуноярская д.40 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 1 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 927. | ул. Чуноярская д.6 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 1 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 128. | ул. Чуноярская д.18 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 3 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 129. | ул. Нагорная д.14 кв.1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 3 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 130. | ул. Комарова д.12 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 3 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 231. | ул. Чуноярская д.17 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 4 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 32. | ул. Береговая д.2 кв.1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 4 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 33. | ул. Береговая д.4 кв.1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 4 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 34. | ул. Береговая д.9 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 4 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 35. | ул. Береговая д.17 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 4 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 36. | ул. Береговая д.22 кв.1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 4 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 37. | ул. Береговая д.41 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 4 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 38. | ул. Комарова д.16 кв.1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 4 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 39. | ул. Нагорная д.13 кв.1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 4 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 40. | ул. Нагорная д.23 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 4 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 41. | ул. Октябрьская д.7 кв.1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 4 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 42. | ул. Октябрьская д.19 кв.1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 4 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 43. | ул. Советская д.4 кв.1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 4 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 44. | ул. Советская д.60 кв.1 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 4 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 45. | ул. Чуноярская д.35 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 4 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |
| 46. | ул.Комарова д.14 кв.2 | Администрация Осиновомысского сельсовета | 4 кв. | Замена либо поверка прибора учета холодной воды |

Замена электропроводки, приобретение цемента, кирпича, бруса по заявлениям жителей Осиновомысского сельсовета и осмотра жилищной комиссии.