АДМИНИСТРАЦИЯ ОСИНОВОМЫССКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.03.13                               д.Осиновый Мыс                                      № 21

Об утверждении плана- графика

установки индивидуальных приборов

учета потребления энергоресурсов

в жилых помещениях, занимаемых по

договорам социального найма

В соответствии  с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ « Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Осиновомысского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план- график установки индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов (холодной воды)  в жилых помещениях, занимаемых по договорам социального найма в 2013 году, согласно приложению № 1.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования в газете «Осиновомысский вестник».

Глава

Осиновомысского сельсовета                                         О.Я.Безруких

Приложение №1                               Утверждаю:

к постановлению                              Глава Осиновомысского сельсовета

№21 от 20.03.2013г.                        О.Я.Безруких

План- график установки индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в жилых помещениях, занимаемых по договорам социального найма.

| №п/п | Наименование улицы | № дома | № квартиры | Кол-во приборов учета потребления холодной воды | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Октябрьская | 1 | 1 | 1 | 2 квартал |
| 2 | Октябрьская | 29 | 2 | 1 | 2 квартал |
| 3 | Октябрьская | 39 | 1 | 1 | 2 квартал |
| 4 | Октябрьская | 39 | 2 | 1 | 2 квартал |
| 5 | Октябрьская | 41 | 1 | 1 | 2 квартал |
| 6 | Октябрьская | 43 | 1 | 1 | 2 квартал |
| 7 | Октябрьская | 43 | 2 | 1 | 2 квартал |
| 8 | Октябрьская | 44 | 1 | 1 | 2 квартал |
| 9 | Октябрьская | 45 | 2 | 1 | 2 квартал |
| 10 | Октябрьская | 46 | 2 | 1 | 2 квартал |
| 11 | Октябрьская | 48 | 1 | 1 | 2 квартал |
| 12 | Октябрьская | 52 | 1 | 1 | 2 квартал |
| 13 | Октябрьская | 52 | 2 | 1 | 2 квартал |
| 14 | Октябрьская | 54 | 1 | 1 | 2 квартал |
| 15 | Октябрьская | 54 | 2 | 1 | 2 квартал |
| 16 | Октябрьская | 56 | 2 | 1 | 2 квартал |
| 17 | Новооктябрьская | 1а | 1 | 1 | 2 квартал |
| 18 | Новооктябрьская | 1 | 1 | 1 | 2 квартал |
| 19 | Новооктябрьская | 2 | 1 | 1 | 2 квартал |
| 20 | Новооктябрьская | 2 | 2 | 1 | 2 квартал |
| 21 | Новооктябрьская | 3 | 1 | 1 | 2 квартал |
| 22 | Береговая | 5 | 2 | 1 | 2 квартал |
| 23 | Советская | 2а |  | 1 | 2 квартал |
| Итого |  |  |  | 23 |  |