- КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ОСИНОВОМЫССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

- ОСИНОВОМЫССКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

26.06.2018                                  п. Осиновый Мыс                                    № 10/55

Об утверждении плана мероприятий работ по утеплению

круглогодичного водопровода и дополнительным мероприятиям

на территории Осиновомысского сельсовета на 2018 год

В целях организации в границах Осиновомысского сельсовета водоснабжения населения, руководствуясь статьями 14, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии со статьями 7, 22, 27 Устава Осиновомысского сельсовета Богучанского района Красноярского края, Осиновомысский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1.Утвердить план мероприятий работ по утеплению круглогодичного водопровода и дополнительным мероприятиям на территории Осиновомысского сельсовета на 2018 год согласно приложению, к настоящему Решению.

2. Установить сроки исполнения настоящего Решения главой Осиновомысского сельсовета с 01.07.2018 по 01.10.2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Осиновомысского сельского Совета депутатов по благоустройству.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в периодическом печатном издании «Осиновомысский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Осиновомысского сельсовета.

Председатель                                                               Глава

Совета депутатов                                                        сельсовета

_________Д.В. Кузнецов                                          ___________Е.В. Кузнецова

Приложение

к Решению Осиновомысского сельского Совета депутатов

от 26.06.2018 № 10/55

План мероприятий работ по утеплению

круглогодичного водопровода и дополнительным мероприятиям

на территории Осиновомысского сельсовета на 2018 год

1. К зимнему периоду 2018 года восстановить водозаборные колонки по улицам Октябрьская, Чуноярская, Октябрьская, Советская.

2. Устранить нарушения не соответствующие строительным нормам и правилам центрального круглогодичного водопровода, а именно:

- уложить центральный водопровод круглогодичного действия по ул. Комарова, Октябрьская, Нагорная, Чуноярская, Новооктябрьская в короба с применением современных утеплителей.

- установить дополнительные технологические колодцы на центральный водопровод круглогодичного действия по улицам Нагорная, Чуноярская, Октябрьская, Комарова, Новооктябрьская.

- на колодцах, которые установлены на отводах централизованного круглогодичного водопровода сделать крышки и повесить на них замки, с целью ограничить доступ населения к данным колодцам.

- утеплить колодцы, которые установлены на отводах централизованного круглогодичного водопровода на улицам Комарова, Октябрьская, Нагорная, Чуноярская, Новооктябрьская.

- назначить ответственное лицо за колодцы, относящиеся к центральному водопроводу круглогодичного действия.

3. К зимнему периоду 2018 года проверить водокачки и колодцы на соответствие нормам и правилам эксплуатации:

- подготовка к функционированию круглогодичного водопровода.

- колодцы, не доступность населения.

4. Начать процедуру установки летнего водопровода на баланс администрацией Осиновомысского сельсовета, срок начала работ 3 квартал 2018 года.