Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2018-2022 годы на территории**

**муниципального образования Осиновомысского сельсовет Богучанского района Красноярского края**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | | Ответственный исполнитель | | Срок | | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Показатель результативности |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования** | | | | | | |  |
| 1.1. Применение правил благоустройства, утвержденных решением Осиновомысского сельского совета депутатов Богучанского района Красноярского края от 25.08.2017 № 12- по результатам публичных слушаний | | Администрация Осиновомысского сельсовета | | 2018 | 2018 |  | Определение и закрепление лиц ответственных за содержанием объектов благоустройства по этапам в процентах от общего количества объектов благоустройства в муниципальном образовании:  1 этап – 20%;  2- этап – 30%;  3- этап - 50% |
| 1.2. Реализация комплексных проектов благоустройства с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон | | Администрация Осиновомысского сельсовета | | 2018 | 2022 |  | Комплексных проектов:  не менее 1 проекта ежегодно |
| 1.3. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) благоустройства общественных территорий | | Администрация Осиновомысского сельсовета | | 2018 | 2022 |  | Создание не менее 1-ой концепции благоустройства дворов и общественных территории, ежегодно  Не менее одного лучшего проекта (дизайн-проект) благоустройства общественной территории из краевой базы данных, ежегодно |
| 1.4. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства | | Администрация Осиновомысского сельсовета | | 2018 | 2022 | Активизация деятельности административной комиссии | Не менее 12 решений (протоколов) административной комиссии по вопросам соблюдения правил благоустройства  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% |
| 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий) | | Администрация Осиновомысского сельсовета | | 2018 | 2022 |  |  |
| **Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории** | | | | | | | |
| **2.1.Благоустройство общественных пространств** | | Администрация Осиновомысского сельсовета | | 2018 | 2022 |  | Адресный перечень всех общественных территорий приведен в приложение № 2 к Программе |
| 2.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации общественных территорий с учетом их физического состояния | | Администрация Осиновомысского сельсовета | | 2018 | 2022 |  | Паспорт общественного пространства по форме согласно приложению  № 5 к Программе  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% |
| 2.1.2. Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления | | Администрация Осиновомысского сельсовета | | 2018 | 2022 |  | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| **2.2. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.** | | Администрация Осиновомысского сельсовета | | 2018 | 2022 |  | Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  по форме согласно приложению  № 6 к Программе |
| 2.2.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | | Администрация Осиновомысского сельсовета | | 2018 | 2019 |  | Количество сходов \_\_\_\_,  собраний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
| 2.2.2. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), за счет средств указанных лиц | | Администрация Осиновомысского сельсовета | | 2018 | 2020 |  | Количество заключенных соглашений:  1 этап – 30%;  2- этап - 50% |
| **2.3. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения** | | Администрация Осиновомысского сельсовета | | 2018 | 2020 |  |  |
| 2.3.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | | Администрация Осиновомысского сельсовета | | 2018 | 2019 |  | Количество сходов \_\_\_\_,  собраний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
| 2.3.2. Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | | Администрация Осиновомысского сельсовета | | 2018 | 2018 |  | Паспорт дворовой территории индивидуальных домов и земельных участков по форме согласно приложению  № 7 к программе |
| 2.3.3. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. | | Администрация Осиновомысского сельсовета | | 2018 | 2020 |  | Количество заключенных соглашений:  1 этап – 30%;  2- этап - 50% |
| **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования** | | | | | | | |
| 3.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства | Администрация Осиновомысского сельсовета | | 2018 | | 2020 | Выявление реальных потребностей различных групп населения. |  |
| 3.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования | Администрация Осиновомысского сельсовета | | 2018 | | 2020 |  |  |
| 3.3. Привлечение жителей:  - к посадке зеленых насаждение;  - уборке несанкционированных свалок  и т.д. | Администрация Осиновомысского сельсовета | | 2018 | | 2020 |  | Проведение субботников, не менее 2-ух, ежегодно  Привлечение к мероприятиям не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно |
| 3.4.Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения[[1]](#footnote-1) | Администрация Осиновомысского сельсовета | | 2018 | | 2020 |  | Формирование и направление заявки на участие в конкурсах, ежегодно, не менее 1-ой заявки |

1. Мероприятия государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 517-п (конкурсы «Жители – за чистоту и благоустройство», «Инициатива жителей – эффективность в работе» и т.д.). [↑](#footnote-ref-1)